**Plataforma de registro de asistencias**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 01**

**7/09/2021, 7:30 pm**

**SPRINT No. \_0\_ SEMANA No. \_\_1\_**

**ORDEN DEL DÍA**

**1.** Acuerdos sobre dinámica de trabajo

**2.** Tareas propuestas para la semana

**3.** Dificultades presentadas

**4.** Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Se trabaja en forma virtual vía drive,y google Meet. Se indaga en la plataforma Imaster sobre los conceptos de los entregables para el Sprint 0.

**2.**(Ver Plan del Sprint, Punto 1,2,3,4.)

* Definir el proyecto y el nombre del mismo:
  + Nombre=Plataforma de registro de asistencias
  + Se propone sistematizar el proceso de asistencia de estudiantes de instituciones educativas y presentar diferentes informes acordes a la funcionalidad principal.
* Se crea el repositorio git de acuerdo a la fecha estipulada en los compromisos  
  <https://github.com/jicaicedos/PlataformaRegistroAsistencias>
* Dialogar con el tutor del grupo 57 David Valero
* Crear historia de usuario para el Sprint 1 (mínimo 2 por cada integrante). Se validan y organizan las historias de usuario resultantes.
* Se organiza la lista de productos (Product Backlog).
* Proyecto en la plataforma DevOps Azure .   
  <https://dev.azure.com/Equipo1MisionTic/Assistance%20project>
* Se propone la creación de un Drive como repositorio de documentación para el grupo de trabajo: <https://dev.azure.com/Equipo1MisionTic/Assistance%20project>

**3.**

* No tener claras las reglas para definir el proyecto - Se dialoga con el tutor del grupo 57 David Valero para aclarar la pertinencia del proyecto propuesto. El tutor indica que es una buena idea para el proyecto.
* Identificar los entregables del Sprint 0 - En la clase del martes 8 de septiembre se indaga con el docente del grupo 57 Luis Ever Colorado para aclarar los productos entregables para el Sprint 0, donde se acuerda que en la clase del 9 de septiembre se resolverán las dudas al respecto
* Falta de claridad en el alcance del proyecto
* Desconocimiento en el tema de Gestión De configuración.

**4.** Se espera el día 9 de septiembre tener mas respuestas (por parte del profesor y/o tutor) para así lograr hacer un plan más concreto respecto a las actividades que se tienen para esta y la próxima semana

En la reunión del 09/09/2021 se completó la reunión que se inició el martes 07/09/2021.

Se tenía más claridad sobre los procesos que se deben desarrollar para presentar los sprints.

Se repartieron actividades y en grupo se realizaron las que debíamos dejar claras para tener un rumbo respecto al proyecto.

**COMPROMISOS**

| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| --- | --- | --- |
| Lectura del entregable 0 (plataforma) | Todos los integrantes del equipo | 09/09/2021 |
| Creación del repositorio e invitación a los miembros del grupo. | Scrum Master | 08/09/2021 |
| Llenar el foro con las actividades diarias de cada uno | Todos los integrantes del equipo | Tarea diaria (lunes a viernes) |
| Próxima reunión | Todos los integrantes del equipo | 09/09/2021  Hora: 8:00 |
| Historias de usuario - mínimo 2 | Todos los integrantes del equipo | 11/09/2021  Hora: |
| Crear primeros reportes en Azure | Anngie | 11/09/2021 |
| Investigar y plantear gestión de configuración | Oscar Fuentes - Nancy - Oscar Tascon | 11/09/2021 |
|  |  |  |

**ASISTENTES**

Estudiante 1 Javier Caicedo

Estudiante 2 Oscar Tascón

Estudiante 3 Nancy Quintero

Estudiante 4 Oscar Fuentes

Estudiante 5 Anngie Ospina