**Plataforma de registro de asistencias**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 02**

**17/09/2021, 9:00 pm**

**ORDEN DEL DÍA**

**1.** Acuerdos sobre dinámica de trabajo

**2.** Tareas propuestas para la semana

**3.** Dificultades presentadas

**4.** Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Se trabaja en forma virtual vía drive,y google Meet. Se indaga en la plataforma Imaster sobre los conceptos de los entregables para el Sprint 1.

2. Realización del sprint 1

Se priorizan las historias de usuario a implementar en el Sprint 1

Inicialmente se realizó el mockup para definir cómo queremos que se vean los primeros espacios de la página home page y el login.

Las tareas propuestas para el sprint 1, son las siguientes:

* Quienes somos (Oscar Tascon)
* Preguntas frecuentes (Anngie Ospina)
* Contáctanos (Javier)
* Instituciones aliadas (Oscar Fuentes)
* Soporte (Nancy)

Se definieron los colores básicos de la app:

#E7F1FF

#faa52e

#03989E

Se realizaron 3 reuniones organizando el trabajo en github

Proyecto en la plataforma DevOps Azure .   
<https://dev.azure.com/Equipo1MisionTic/Assistance%20project>

Repositorio de Git:<https://github.com/jicaicedos/PlataformaRegistroAsistencias>

3. Se presentaron dificultades en la implementación de git al momento de realizar merge al main desde las diferentes ramas de los integrantes pues nos fusiona dos versiones de los archivos sin dar la posibilidad de elegir qué partes del código queremos mantener y cuáles no.

Tareas:

Cada uno completará los espacios dentro de la página web para culminar el sprint 2.

Ir pensando en ideas de mockups de historias de usuarios para sprint 3.