**Plataforma de registro de asistencias**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 04**

**21/09/2021, 8:00 pm**

**ORDEN DEL DÍA**

**1.** Acuerdos sobre dinámica de trabajo

**2.** Tareas propuestas para la semana

**3.** Dificultades presentadas

**4.** Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

1. Se trabaja en forma virtual vía drive,y google meet. Se indaga en la plataforma Imaster sobre los conceptos de los entregables para el Sprint 3.
2. Las tareas que se definieron fueron:

Mockups (Oscar Tascon)

Terminar las tareas faltantes de las páginas que tenemos (Oscar Fuentes)

Controlador del login (Javier Caicedo)

Historias de usuario (Nancy Quintero)

Unir los archivos que tenemos a VUE.JS (Anngie Ospina)

Cada uno debe asignarse las tareas en Azure DevOps

Se desarrollaron los Mockups del sprint 3 en: <https://wireframepro.mockflow.com/view/MSz8ykYxEmb>

Proyecto en la plataforma DevOps Azure . <https://dev.azure.com/Equipo1MisionTic/Assistance%20project>

Repositorio de Git: https://github.com/jicaicedos/PlataformaRegistroAsistencias

1. Se cumplió con las tareas por cada integrante del equipo, dentro de las dificultades presentadas nos tomó tiempo hacer las pruebas unitarias de lógica desarrollada.
2. Se acuerda por el equipo, realizar reunión de scrum el día 28 de septiembre para definir las tareas a desarrollar en la entrega del sprint 4 del proyecto.