**Plataforma de registro de asistencias**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 03**

**20/09/2021, 9:00 pm**

**ORDEN DEL DÍA**

**1.** Acuerdos sobre dinámica de trabajo

**2.** Tareas propuestas para la semana

**3.** Dificultades presentadas

**4.** Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

1. Se trabaja en forma virtual vía drive,y Whatsapp. Se indaga en la plataforma Imaster sobre los conceptos de los entregables para el Sprint 2.

2. Realización del sprint 2

Se priorizan las historias de usuario a implementar en el Sprint 2

Inicialmente se realizó el mockup para definir cómo queremos que se vean los primeros espacios de la página home page y el login y luego se le añadió la estructura de las instituciones asociadas, ¿Quiénes somos?, Contáctanos, Preguntas frecuentes y soporte.

Las tareas propuestas para el sprint 2 es terminar las siguientes secciones:

* Quienes somos (Oscar Tascon)
* Preguntas frecuentes (Anngie Ospina)
* Contáctanos (Javier)
* Instituciones aliadas (Oscar Fuentes)
* Soporte (Nancy)

Además se organizó la home page con el título del proyecto, se programó el formulario de ingreso que es el mismo para todos los roles y se completó la interfaz de la página de contáctenos.

Se realizó 1 reunión organizando el trabajo en github

Proyecto en la plataforma DevOps Azure .   
<https://dev.azure.com/Equipo1MisionTic/Assistance%20project>

Repositorio de Git:<https://github.com/jicaicedos/PlataformaRegistroAsistencias>

3. Las dificultades presentadas fueron en términos de tiempo, hubo pocos días entre la entrega del sprint 1 y el desarrollo del sprint 2

Tareas a desarrollar Sprint 3:

Reunión Grupal para desarrollar y delegar los siguientes ítems:

- Mockups de historias de usuarios para sprint 3.

- Determinar la lógica de negocio a implementar.

- Pruebas unitarias de lógica a desarrollar.